# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на создание автоматизированной системы «Платформа ОПОРА РОССИИ»

Документ разработан в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

Таблица 1 — Сведения о документе

| Шифр темы | (заполняется при утверждении) |
| --- | --- |
| Версия документа | 0.3 |
| Дата | 25.09.2026 |
| Статус | Проект ТЗ (черновик для согласования) |

# 1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы: Автоматизированная система «Платформа ОПОРА РОССИИ» (далее — Система).

Условное обозначение: АС «Платформа ОПОРА РОССИИ».

1.2. Наименования заказчика и разработчика (участников работ) — заполняются при утверждении настоящего ТЗ.

1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся Система:

– настоящее техническое задание;

– описание бизнес-процессов Организации «ОПОРА РОССИИ» (Приложение А);

– материалы обследования аналогичной действующей платформы (референс функциональности): скриншоты экранов сайта `rmpred.ru` и бота `@pmpred_bot` (Приложение Б).

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы — заполняются при утверждении настоящего ТЗ.

1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования — заполняются при утверждении настоящего ТЗ.

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ: результаты работ по этапам предъявляются заказчику в соответствии с календарным планом; приёмка осуществляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего ТЗ.

# 2. Назначение и цели создания (развития) системы

2.1. Назначение Системы.

Система предназначена для автоматизации деятельности общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее — Организация), а именно:

– автоматизации учёта, расчёта и отображения целевых показателей Организации (цели, рейтинги, динамика региональных отделений и округов);

– автоматизации коммуникаций с членами Организации через мессенджер-бот (информационные, образовательные и рейтинговые рассылки);

– обеспечения авторизованного доступа членов Организации к личному кабинету через бота (мессенджеры Telegram и MAX);

– ведения данных региональных отделений (карточка отделения, члены, численность, ссылки на сообщества и чаты);

– хранения и загрузки артефактов;

– ведения задач (трекер);

– обмена практиками между региональными отделениями («Советы от регионов»);

– поддержки ассистента «Зам» (вариант — см. п. 4.2.14).

2.2. Цели создания Системы:

– рост базы членов Организации до целевого значения (общая цель, например +1096 к базе от «точки 0»);

– обеспечение прозрачности результатов: каждое региональное отделение и округ видит свой вклад в общий результат;

– сокращение времени на сбор, обработку и публикацию данных (автообновление срезов);

– повышение вовлечённости региональных отделений: выявление «красной зоны» (отделения без динамики) и адресная помощь;

– снижение рутинных операций за счёт автоматических рассылок и (вариант) AI-ассистента;

– создание единой точки входа: бот → сайт → личный кабинет.

# 3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Объектом автоматизации является деятельность Организации «ОПОРА РОССИИ», включающая:

– руководителей региональных отделений (89 регионов, 8 федеральных округов);

– членов Организации;

– координаторов (выдача ссылок для входа);

– администраторов платформы.

3.2. Автоматизируемые процессы:

– регистрация и авторизация членов Организации через бота;

– рассылки: информационные, образовательные, рейтинговые (еженедельный фокус целей);

– учёт целевых показателей (проекты Организации и др.): «точка 0», текущие срезы, прирост, динамика;

– формирование рейтингов региональных отделений;

– ведение карточек региональных отделений (численность, ссылки на сообщества и чаты, члены);

– загрузка и хранение артефактов;

– ведение задач;

– обработка запросов (заявки на вступление, на доступ, на участие в мероприятиях, на поддержку);

– ведение базы знаний, календаря событий, истории платформы.

3.3. Условия эксплуатации: пользователи работают с Системой преимущественно с мобильных устройств (основной сценарий) через браузер; бот функционирует в мессенджерах Telegram и (вариант) MAX. Допускается работа с персональных компьютеров.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы.

Система включает следующие подсистемы и компоненты:

1. Мессенджер-бот (Telegram, MAX) — точка входа, авторизация, рассылки, интерактив.

2. Веб-приложение (mobile-first) — личный кабинет, цели, рейтинги, данные региональных отделений, задачи, артефакты.

3. Серверная часть (API) — единое API для бота и сайта.

4. База данных — единое хранилище данных.

5. Модуль выгрузок данных — загрузка срезов, расчёт прироста от «точки 0», автообновление.

6. Модуль рассылок — формирование и отправка сообщений через бота.

7. Модуль AI-ассистента «Зам» (вариант — см. п. 4.2.14).

Требования к функционированию:

– бот и сайт используют единые данные (то, что загружено на сайте, используется в рассылках бота);

– вход на сайт выполняется только через бота по одноразовой ссылке;

– после подтверждения входа ботом сайт открывается автоматически (при сбое — кнопка «Открыть сайт»);

– данные целей обновляются автоматически по выгрузкам (режим «Автообновление»).

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала Системы.

Таблица 2 — Роли и функции персонала

| Роль | Функции | Кол-во (ориентировочно) |
| --- | --- | --- |
| Администратор платформы | Управление ролями, выгрузками, рассылками, справочниками | 1–3 |
| Координатор | Выдача одноразовых ссылок, поддержка пользователей | 5–20 |
| Руководитель регионального отделения | Работа с целями, рейтингами, карточкой отделения | до 89 |
| Член Организации | Регистрация, участие, загрузка артефактов | по мере роста базы |

Квалификация: уверенный пользователь мобильных устройств и мессенджеров; специальная подготовка не требуется (обучение — по п. 7).

4.1.3. Показатели назначения.

– время загрузки основных экранов мобильной версии — не более 3 с при типовом канале связи;

– отображение экрана «Цели организации» с данными по 89+ регионам — без заметных задержек (не более 2 с);

– доставка массовой рассылки по всей базе подписчиков — не более 1 часа;

– автообновление срезов — без ручного вмешательства, по расписанию;

– доступность Системы — не менее 99% в месяц.

4.1.4. Требования к надёжности.

– доступность Системы — не менее 99% в месяц (допустимый простой — не более 7,2 ч/мес);

– корректная обработка устаревших выгрузок: цели со свежестью выгрузки более 7 дней исключаются из рассылки «Еженедельный фокус целей»;

– резервное копирование базы данных — ежесуточно;

– восстановление работоспособности после сбоя — не более 24 часов;

– отсутствие потери данных при штатном завершении работы.

4.1.5. Требования к безопасности.

– вход по одноразовым ссылкам; повторное использование ссылки блокируется с сообщением «Ссылка уже была использована. Запросите новую у координатора»;

– привязка сессии к аккаунту мессенджера пользователя;

– разграничение прав доступа по ролям (п. 4.1.8);

– передача данных по защищённому протоколу (TLS);

– журналирование действий пользователей и ассистента (кто, что, когда).

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике.

– интерфейс проектируется по принципу mobile-first (ширина экрана 360–430 px);

– крупные элементы управления, удобные для касания;

– ключевые показатели отображаются крупными цифрами с подписями («Точка 0», «Сейчас», «Цель»);

– цветовое кодирование зон: динамика / «красная зона» / нейтральное состояние;

– единый визуальный стиль с брендом «ОПОРА РОССИИ»;

– пустые состояния сопровождаются подсказками (например: «Советов пока нет. Когда отделение даст динамику по цели, в боте появится кнопка "Дать совет для других лидеров"»).

4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению.

Эксплуатация Системы осуществляется в соответствии с регламентом, разрабатываемым на этапе «Ввод в действие». Техническое обслуживание — силами разработчика (или эксплуатационной организации) по договору сопровождения.

4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

– ролевая модель доступа: администратор, координатор, руководитель регионального отделения, член Организации, (вариант) заместитель;

– аутентификация — через аккаунт мессенджера (Telegram/MAX) по одноразовой ссылке;

– авторизация — на уровне API и интерфейса;

– защита от перебора ссылок (случайные токены достаточной длины);

– журналирование попыток несанкционированного доступа.

4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях.

– ежесуточное резервное копирование БД;

– хранение резервных копий не менее 30 дней;

– восстановление данных — не более 24 часов.

4.1.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Система функционирует в стандартной серверной среде; специальные требования к стойкости к внешним воздействиям не предъявляются (типовые требования к веб-приложениям: защита от DDoS, ограничение частоты запросов).

4.1.11. Требования к патентной чистоте.

Используемые технические решения должны обеспечивать патентную чистоту на территории Российской Федерации.

4.1.12. Требования по стандартизации и унификации.

При создании Системы руководствоваться: ГОСТ 34.601-2020 (стадии создания), ГОСТ 34.602-2020 (настоящее ТЗ), ГОСТ 34.603-2021 (испытания), ГОСТ 19.201-78 (при разработке программной документации).

4.1.13. Дополнительные требования.

– поддержка русского языка интерфейса;

– работа в основных мобильных браузерах (Chrome, Safari) и встроенных браузерах мессенджеров;

– масштабируемость в соответствии с выбранным вариантом (п. 4.1.13.1);

– варианты решений по открытым вопросам приведены в пп. 4.1.13.1–4.1.13.10.

4.1.13.1. Масштаб системы (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): до 10 000 зарегистрированных пользователей, до 100 000 подписчиков рассылок. Достаточно одного сервера приложений и СУБД с репликацией.

Вариант 2: до 100 000 пользователей, до 1 000 000 подписчиков рассылок. Требуется кластерная архитектура, горизонтальное масштабирование, очередь сообщений для рассылок.

4.1.13.2. Мессенджеры (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): интеграция с Telegram и MAX с первого этапа создания Системы (единый бот-адаптер с двумя каналами).

Вариант 2: на первом этапе — только Telegram; интеграция с MAX — на втором этапе, после подтверждения возможностей Bot API мессенджера MAX.

4.1.13.3. Дизайн интерфейса (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): разработка интерфейса на основе брендбука / гайдлайнов «ОПОРА РОССИИ» (при наличии у заказчика).

Вариант 2: разработка нового дизайн-концепта с нуля (создание фирменного стиля интерфейса).

## 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1. Функция «Авторизация и управление доступом».

– выбор мессенджера на сайте: «Войти через MAX» / «Войти через Telegram»;

– подтверждение входа ботом; автооткрытие личного кабинета;

– одноразовые ссылки входа, выдаваемые координатором; блокировка повторного использования;

– сценарий «Нет доступа? Начните регистрацию через бота»;

– подтверждение входа в боте: «{ФИО}, вход выполнен!»;

– завершение сессии («Выйти»).

4.2.2. Функция «Бот: онбординг, меню, команды».

– онбординг в формате 5 шагов: 1) регистрация на платформе; 2) заявка на вступление в Организацию; 3) онлайн-обучение; 4) участие в очном мероприятии; 5) защита проекта и получение поддержки;

– главное меню: «Войти на сайт», «Мои возможности», «Регионы и пользователи», «Цели организации», «Регистрации на мероприятия», «Помощь»;

– команды: `/start`, `/login`, `/requests`, `/regions`, `/goals`, `/events`, `/help`;

– кнопки: «Открыть сайт», «Открыть цели», «Меню», «Дать совет для других лидеров».

4.2.3. Функция «Рассылки».

Три типа рассылок:

Таблица 3 — Типы рассылок

| Тип | Содержание | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Информационные | Новости, анонсы, изменения платформы | По мере необходимости |
| Образовательные | Материалы обучения, шаги программ, практики | По расписанию программ |
| Рейтинговые / целевые | «Еженедельный фокус целей» — персональная сводка по региону | Еженедельно |

Формат «Еженедельного фокуса целей»:

– регион получателя (например, «Донецкая Народная Республика»);

– включаются только цели со свежей выгрузкой за последние 7 дней;

– позиция региона: «Ваш регион: топ прироста, прирост от 11.06.2026: +134»;

– динамика округа: «Округ: ЮФО: +365, с динамикой 12/12 регионов»;

– рекомендация: «Что делать: удержать темп и поделиться рабочими действиями с округом»;

– кнопка «Открыть цели» — переход на сайт.

4.2.3.1. Управление рассылками (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): фиксированные шаблоны рассылок (еженедельный фокус целей, анонсы, образовательные материалы). Администратор редактирует тексты шаблонов и запускает рассылки; аудитория определяется автоматически (по региону, роли, подписке).

Вариант 2: конструктор рассылок: произвольный текст/медиа, выбор аудитории (регион, округ, роль), отложенный запуск, статистика доставки и открытий, A/B-тестирование.

4.2.4. Функция «Цели организации».

Экран целевых показателей: «что набираем, где есть движение и кому нужна помощь». Состав экрана:

– общая цель Организации — например, «+1096 к базе членов»; пояснение: «У Организации одна общая цель: вырасти на 1096 от точки 0. Округа показываются как вкладчики в общий результат»;

– вклад в общую цель — суммарный вклад округов (например, +338), численность, зарегистрированные члены, кнопка «Открыть»;

– динамика по цели — «Точка 0» / «Сейчас» / «Цель» с числовыми значениями;

– проекты Организации: активные цели, регионы с динамикой (например, 89), «Есть динамика», «Численность», «Организация: вклад сейчас» (+25), «Проекты: прирост от точки 0» (+2 594);

– параметры среза: «Точка 0: 2026-05-08; текущий срез: 2026-08-07», режим «Автообновление»;

– накопительная динамика регистраций по регионам — график/список прироста от точки 0, стартовая точка (например, 11.06.2026);

– топ включившихся регионов — «Кто сильнее всего включился в проекты» (Москва +224, Башкортостан +217, Санкт-Петербург +159, Донецкая Народная Республика +136, Татарстан +132 и др.);

– красная зона проектов — регионы без накопительного прироста от точки 0; при отсутствии проблемных регионов — статус «все регионы дали прирост»; кнопка «Полный список»;

– советы от регионов — практики региональных лидеров; пустое состояние с подсказкой о кнопке «Дать совет для других лидеров» в боте.

4.2.5. Функция «Рейтинг регионов».

– список/таблица регионов с показателями (прирост, динамика, численность);

– сортировка, фильтры по округам, выделение «красной зоны».

4.2.5.1. Методика расчёта рейтинга (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): рейтинг по накопительному приросту от «точки 0» (чем больше прирост, тем выше место).

Вариант 2: комплексный рейтинг по взвешенной формуле: прирост от точки 0 + численность + активность членов + выполнение задач. Состав весов утверждается заказчиком.

4.2.6. Функция «Карточка региона».

– основные данные региона (название, округ, статус);

– численность — ввод и обновление;

– ссылки на сообщества и чаты — добавление, редактирование, удаление;

– члены — добавление, список, статусы;

– резиденты (активные члены) — добавление, список;

– история изменений карточки.

4.2.6.1. Права редактирования карточки региона (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): руководитель регионального отделения редактирует только карточку своего отделения; администратор — карточки всех отделений.

Вариант 2: все авторизованные пользователи могут редактировать карточки любых региональных отделений (открытая модель).

4.2.7. Функция «Члены Организации».

– добавление членов и резидентов (активных членов);

– просмотр списков, поиск;

– учёт численности (общая и по категориям).

4.2.8. Функция «Артефакты».

– загрузка файлов с привязкой к региону / цели / задаче;

– список, скачивание, удаление.

4.2.8.1. Модель хранения артефактов (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): простая загрузка файлов (изображения, PDF, DOCX, XLSX, до 50 МБ на файл) с привязкой к объекту.

Вариант 2: медиатека с категориями, тегами, поиском, версионированием файлов и контролем прав на скачивание.

4.2.9. Функция «Задачи» (трекер).

– создание задачи: название, описание, срок, приоритет, ответственный;

– назначение исполнителя (член Организации / отделение / роль);

– статусы: новая → в работе → на проверке → выполнена;

– комментарии, прикрепление артефактов;

– список задач с фильтрами (мои, по региону, просроченные).

4.2.9.1. Доступ к задачам (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): задачи доступны всем авторизованным членам Организации: каждый ведёт свои задачи; руководитель регионального отделения видит задачи своего отделения; администратор — все задачи.

Вариант 2: задачи доступны только руководителям региональных отделений и администраторам (члены Организации задачи не ведут).

4.2.10. Функция «База знаний».

– статьи, инструкции, материалы Организации;

– категории, поиск.

4.2.11. Функция «Календарь событий».

– события Организации (мероприятия, вебинары, дедлайны);

– отображение по месяцам;

– напоминания через бота.

4.2.12. Функция «Запросы».

– заявки членов Организации (на вступление, на доступ, на участие в мероприятиях, на поддержку);

– статусы обработки, ответы.

4.2.13. Функция «История платформы».

4.2.13.1. Содержание раздела (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): публичная лента новостей и достижений платформы (хронология событий, доступна всем пользователям).

Вариант 2: внутренний журнал изменений Системы (аудит-лог), доступен только администраторам.

4.2.14. Функция «Ассистент "Зам"».

4.2.14.1. Модель ассистента (варианты).

Вариант 1 (рекомендуемый): AI-ассистент — программный агент на базе технологий искусственного интеллекта. Подключается к личному кабинету владельца; по командам владельца публикует информацию от его имени: заполняет карточку региона, загружает данные для рейтинга, выкладывает артефакты, создаёт задачи. Требования:

– ассистент действует в рамках прав владельца (не выше);

– все действия ассистента фиксируются в журнале и доступны владельцу;

– владелец может отключить ассистента или ограничить его действия (например, только публикация, без удаления);

– подключение — через настройки кабинета с подтверждением владельца.

Вариант 2: живой заместитель — отдельная роль «Заместитель» (человек). Владелец кабинета выдаёт заместителю права на публикацию информации от своего имени. Требования:

– назначение заместителя — владельцем кабинета или администратором;

– действия заместителя журналируются;

– владелец может отозвать права в любой момент.

## 4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Математическое обеспечение.

– алгоритм расчёта накопительного прироста от «точки 0»: прирост = значение текущего среза − значение точки 0;

– алгоритм определения динамики региона/округа (наличие положительного прироста за период);

– алгоритм расчёта вклада округа в общую цель (сумма приростов регионов округа);

– алгоритм определения «свежести» выгрузки (не старше 7 дней);

– (вариант) алгоритм комплексного рейтинга (п. 4.2.5.1, Вариант 2).

4.3.2. Информационное обеспечение.

– справочники: регионы (89), федеральные округа (8), роли пользователей, типы целей, типы рассылок, статусы задач, статусы запросов;

– данные целей: «точка 0» (дата и значение), текущий срез (дата и значение), история срезов;

– данные региональных отделений: карточка отделения, численность, члены, ссылки на сообщества и чаты;

– артефакты: файлы с метаданными (тип, размер, автор, дата, привязка);

– задачи: атрибуты и статусы;

– советы регионов: текст, автор, регион, цель, дата;

– журналы: действий пользователей, действий ассистента, рассылок.

4.3.3. Лингвистическое обеспечение.

– язык интерфейса — русский;

– единая терминология: «точка 0», «текущий срез», «прирост», «динамика», «красная зона», «вклад округа», «фокус целей»;

– тексты сообщений бота — в едином стиле, с персональными вставками (регион, ФИО, числа).

4.3.4. Программное обеспечение.

– серверная часть: API (REST), СУБД (реляционная), очередь сообщений для рассылок (при Варианте 2 п. 4.1.13.1);

– веб-клиент: адаптивная вёрстка (mobile-first), поддержка Chrome и Safari;

– бот: адаптеры Telegram Bot API и (вариант) MAX Bot API;

– (вариант) модуль AI-ассистента: интеграция с LLM-провайдером через API;

– состав конкретного ПО определяется на этапе технического проектирования.

4.3.5. Техническое обеспечение.

– серверное оборудование — в соответствии с выбранным вариантом масштаба (п. 4.1.13.1);

– требования к клиентским устройствам: смартфон с современным браузером, ПК — не ниже типовых офисных конфигураций;

– хостинг — на территории Российской Федерации.

4.3.6. Метрологическое обеспечение.

Система не выполняет измерительных функций; метрологическое обеспечение не требуется.

4.3.7. Организационное обеспечение.

– регламент выдачи одноразовых ссылок координаторами;

– регламент проведения рассылок;

– регламент загрузки и обновления выгрузок данных;

– должностные инструкции администратора и координатора.

4.3.8. Методическое обеспечение.

– методика работы руководителя регионального отделения с целями и рейтингами;

– методика формирования «Советов от регионов»;

– (вариант) методика работы с AI-ассистентом «Зам».

# 5. Состав и содержание работ по созданию системы

Таблица 4 — Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап (по ГОСТ 34.601-2020) | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований | Обследование объекта автоматизации, анализ референсной платформы, утверждение ТЗ | Утверждённое ТЗ |
| 2. Разработка концепции | Выбор варианта реализации (по пп. 4.1.13, 4.2), оценка стоимости | Концепция, план |
| 3. Техническое задание | Настоящий документ | ТЗ |
| 4. Эскизный проект | Архитектура, макеты экранов, прототип бота | Эскизный проект |
| 5. Технический проект | Проектные решения по подсистемам, структура БД, API | Технический проект |
| 6. Рабочая документация | Разработка ПО, вёрстка, настройка бота, документация | Рабочая документация, ПО |
| 7. Ввод в действие | Подготовка данных, обучение, опытная эксплуатация, приёмка | Акт ввода в действие |
| 8. Сопровождение | Исправление ошибок, развитие | Регламент сопровождения |

# 6. Порядок контроля и приемки системы

6.1. Виды испытаний:

– предварительные испытания — после завершения разработки, на тестовых данных;

– опытная эксплуатация — продолжительностью не менее 30 дней, на реальных данных (пилотные регионы);

– приёмочные испытания — после успешной опытной эксплуатации.

6.2. Приёмка осуществляется комиссией заказчика с участием разработчика.

6.3. Критерии приёмки:

– реализованы все функции, закреплённые в разделе 4 настоящего ТЗ (по выбранным вариантам);

– показатели назначения (п. 4.1.3) достигнуты;

– замечания опытной эксплуатации устранены;

– документация передана в соответствии с разделом 8.

6.4. Результаты испытаний оформляются актами по ГОСТ 34.603-2021.

# 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

– подготовка исходных данных: справочник регионов и округов, «точка 0» и стартовые срезы по целям, база членов Организации;

– регистрация бота в Telegram и (вариант) MAX, настройка домена (заполняется при утверждении ТЗ);

– назначение администраторов и координаторов;

– обучение персонала: администраторов, координаторов, руководителей региональных отделений (вебинары + инструкции);

– разработка регламентов (п. 4.3.7);

– план переноса данных из действующих учётных систем Организации (при наличии).

# 8. Требования к документированию

Состав документации:

– руководство пользователя (сайт);

– руководство пользователя (бот);

– руководство администратора;

– руководство координатора;

– регламент рассылок;

– регламент выгрузок данных;

– (вариант) руководство по работе с AI-ассистентом «Зам»;

– протоколы и акты испытаний.

Документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.201-2020.

# 9. Источники разработки

1. Описание заказчика (краткое описание платформы, назначение, сценарии использования).

2. Материалы обследования аналогичной действующей платформы (референс функциональности): скриншоты сайта `rmpred.ru` и бота `@pmpred_bot` (Приложение Б).

3. ГОСТ 34.601-2020 «Стадии создания автоматизированных систем».

4. ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

5. ГОСТ 34.603-2021 «Виды испытаний автоматизированных систем».

6. ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

7. ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

# Приложение А. Описание бизнес-процессов (краткое)

А.1. Сценарий «Вход на сайт».

Пользователь открывает сайт → выбирает мессенджер (MAX/Telegram) → бот подтверждает вход по одноразовой ссылке → открывается личный кабинет. При повторном использовании ссылки — сообщение об ошибке и запрос новой ссылки у координатора.

А.2. Сценарий «Еженедельная рассылка».

Система формирует персональную сводку по каждому региону (прирост от точки 0, динамика округа, рекомендация) → отправляет через бота → кнопка «Открыть цели» ведёт на сайт.

А.3. Сценарий «Работа с целями».

Руководитель регионального отделения открывает раздел «Цели организации» → видит общую цель, вклад округов, топ регионов, красную зону, советы → при наличии динамики у отделения в боте появляется кнопка «Дать совет для других лидеров».

А.4. Сценарий «Ведение региона».

Руководитель отделения заполняет карточку регионального отделения (численность, ссылки на сообщества и чаты), добавляет членов, загружает артефакты, ведёт задачи.

А.5. Сценарий «Ассистент "Зам"» (по выбранному варианту п. 4.2.14).

Владелец подключает ассистента → ассистент публикует информацию от имени владельца → действия фиксируются в журнале.

# Приложение Б. Состав экранов аналогичной действующей платформы (референс функциональности, по скриншотам)

Ниже приведён состав экранов аналогичной действующей платформы, использованной в качестве референса функциональности. Финальный состав экранов Системы уточняется на этапе эскизного проектирования.

Таблица Б.1 — Состав экранов референсной платформы

| Экран | Содержимое |
| --- | --- |
| Вход | «Вход через рабочий бот», выбор MAX/Telegram, одноразовая ссылка, «Нет доступа? Начните регистрацию через бота» |
| Бот — приветствие | 5 шагов: регистрация → заявка на интенсив → онлайн-обучение → Мурманск → защита проекта и грант |
| Бот — меню | Войти на сайт, Мои возможности, Регионы и пользователи, Цели сообщества, Регистрации МПР 2026, Помощь; команды /start /login /requests /regions /goals /mpr /help |
| Бот — рассылка | «Еженедельный фокус целей»: регион, прирост от 11.06.2026, динамика округа, «Что делать», кнопка «Открыть цели» |
| Бот — вход | «{ФИО}, вход выполнен!», «Сайт откроется автоматически», кнопка «Открыть сайт» |
| Сайт — меню | Главная, Цели сообщества, Календарь событий, Запросы, База знаний, Рейтинг регионов, История платформы, Выйти |
| Сайт — цели | Общая цель +1096, вклад округов +338, точка 0 / сейчас / цель, МПР 2026: прирост +2594, 89 регионов с динамикой |
| Сайт — динамика | Точка 0: 2026-05-08, срез: 2026-08-07, автообновление, накопительная динамика регистраций |
| Сайт — топ | Москва +224, Башкортостан +217, Санкт-Петербург +159, ДНР +136, Татарстан +132 |
| Сайт — красная зона | Регионы без прироста от точки 0, «все регионы дали прирост», полный список |
| Сайт — советы | «Советы от регионов», пустое состояние с подсказкой про кнопку в боте |

# Приложение В. Сводная таблица вариантов решений

Таблица В.1 — Сводная таблица вариантов решений

| № | Вопрос | Вариант 1 (рекомендуемый) | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ассистент «Зам» (п. 4.2.14) | AI-ассистент (программный агент) | Живой заместитель (роль-человек) |
| 2 | Доступ к задачам (п. 4.2.9.1) | Все авторизованные члены | Только руководители отделений и администраторы |
| 3 | Артефакты (п. 4.2.8.1) | Простая загрузка файлов | Медиатека с категориями и версиями |
| 4 | Карточка региона (п. 4.2.6.1) | Только своё отделение (+админ — все) | Открытое редактирование |
| 5 | Рассылки (п. 4.2.3.1) | Фиксированные шаблоны | Конструктор рассылок |
| 6 | Рейтинг (п. 4.2.5.1) | По приросту от точки 0 | Комплексный (взвешенная формула) |
| 7 | История платформы (п. 4.2.13.1) | Публичная лента новостей | Внутренний аудит-лог |
| 8 | Мессенджеры (п. 4.1.13.2) | Telegram + MAX сразу | Сначала Telegram, MAX — этап 2 |
| 9 | Масштаб (п. 4.1.13.1) | До 10 тыс. пользователей | До 100 тыс. пользователей |
| 10 | Дизайн (п. 4.1.13.3) | По брендбуку «ОПОРА РОССИИ» | Новый дизайн-концепт с нуля |

Документ подготовлен как проект для согласования. Позиции, отмеченные как «Вариант 1 (рекомендуемый)», предлагаются к утверждению по умолчанию; заказчик вправе выбрать Вариант 2 по любому пункту.